Yeah项目会议记录

**会议编号：第一次非正式（U00000001）**

**会议时间：2011年03月25日**

**参与人员：李聪，金玮，林颐，姜超，王文泽，谭玮，李利**

**会议内容：**

*1.需求分析v0.1发布，讨论。*

*2.共享资源发布，测试与答疑。*

*3.成员时间档确认，制定初步计划表。*

*4.确认第一次正式会议时间，会议内容，与其之前各成员相关任务。*

*5.项目展望环节，自由讨论。*

**记录说明：**

1. 红色为议题。
2. 紫色为尚需解决的问题。
3. 蓝色为会议成果。

**会议总结：**

|  |
| --- |
| 1.需求分析v0.1发布，讨论。  遗留问题：  a.需求分析中软件大小以及流量的重新估算。-->李聪。（紧急度：中）  b.对已有的微博客户端的详细调查对比表。-->李聪。（紧急度：中）  c.是否使用sina sdk的问题。-->姜超。（紧急度：低）  d.编辑微博模块的需求补全。-->金玮，李聪。（紧急度：高） |
| 2.共享资源发布，测试与答疑。完成。 |
| 3.成员时间档确认，制定初步计划表。  金玮 工作日 2.5个晚上 + 1天  李利 工作日 2.5晚上 + 半天  姜超 工作日 3晚上 + 1.5天  王文泽 工作日 2.5晚上 +1天  谭玮 工作日 2晚上 + 1天  李聪 工作日 3.5晚上 + 半天  遗留问题：  a.初步计划表的制定。-->李聪。（紧急度：高） |
| 4.确认第一次正式会议时间，会议内容，与其之前各成员相关任务。  第一次正式会议内容：  a.上阶段任务完成情况统计以及学习成果分享。  b.项目概要设计发布，讨论。  c.模块详细任务确认以及模块间接口商讨。  d.项目计划表制定，下阶段具体任务制定。  e.项目正式启动，自由讨论。  任务分工：  微博查看模块 王文泽，李聪  业务逻辑模块 谭玮，李聪  微博编辑模块 金玮  系统设置模块 李利  数据管理模块 姜超  文档编写 李利，李聪  服务器管理 姜超  遗留问题：  a.第一次正式会议的时间。-->李聪。（紧急度：高） |
| 5.项目展望环节，自由讨论。移至第一次正式会议  下阶段任务：  王文泽 demo的学习，以及android常用控件，常用动画，常用手势事件处理等功能的学习与应用，  谭玮 demo的学习，微博业务逻辑的熟悉，use case的制作，android sdk学习。  李聪 问题收集，概要设计文档编写，各模块间接口设计。  李利 demo的学习，以及android设置相关框架，控件的学习与应用。  姜超 demo的学习，sina sdk的学习，所有信息数据结构与接口的设计。  金玮 demo的学习，编辑模块需求分析，用户操作定义以及相关实现所需技术的调研。 |